Предложение по разработке сайта Антирабство.

Интернет – агентство Электрон предлагает рассмотреть сотрудничество в разработке Вашего интернет - проекта.

Выгоды, которые Вы получите от сотрудничества:

1. Поэтапная оплата за работу, которая позволит контролировать весь процесс разработки.
2. Полный комплекс услуг, начинаю от разработки проекта и заканчивая его продвижением, развитием и постоянной поддержкой.
3. Грамотный подход к разработке, где каждый будет заниматься своим делом – дизайнер – делать дизайн, верстальщик – верстать, программист – программировать.
4. Компанию с опытом разработки более 200 проектов, в том числе разработки интернет – магазинов более 30.

Наши последние разработанные проекты:

Ruson.su

ukc.izhitsa.org

Много-колес.рф

Psyman.pro

Trdom.ru

Shop.sakton.ru

portal.dik18.ru

Bonrost.ru

Anastasiadolganova.ru

Для данного интернет – проекта мы предлагаем использовать фреймворк Yii 2.

Ниже предлагаем рассмотреть предварительную смету работ.

Разработка сайта будет проходить в несколько этапов, ниже представлены этапы разработки и стоимость в сравнении:

**1 Этап. Программирование панели администрирования.**

- Размещение платформы на тестовой площадке

- Развертывание системы

- Вывод и настройка полей для редактирования: пользователей, карточек, отзывов, вакансий и др.

- Вывод и настройка полей для редактирования основных разделов сайта

- Построение логики системы

- Настройка прав доступа

- Настройка логики изменения ролей пользователя

- Настройка логики поиска

- Настройка модерации карточек.

*Срок разработки 14– 16 рабочих дней.*

*Стоимость разработки – 96800 рублей.*

2 Этап. **Подключение функционала сайта, программирование:**

- Интеграция верстки

- Подключение и настройка модуля фото галереи и карусели

-­ Подключение и настройка форм обратной связи

- Подключение и настройка модуля вкладки

- Подключение и настройка модуля всплывающих форм

-­ Подключение и настройка модуля каталога ­

-­ Подключение и настройка карточки пользователя

­ - Подключение и настройка модуля поиска

- Подключение и настройка фильтров

- Форма регистрация/авторизация

- Отзывы/система рейтингов

- Личный кабинет пользователя

-Подключение и настройка корзины

- Функционал e-mail рассылки пользователям

­*Срок разработки 9 – 11 рабочих дней.*

*Стоимость разработки – 49600 рублей.*

3. Этап. **Интеграция проекта со сторонними сервисами:**

- MailChimp/Pipedrive/SMSC.RU/GoogleAnalytics/Яндекс.Касса

Вместо ЯндексКассы предлагаем систему paymaster.ru – там процент ниже.

По каждому сервису работы:

- Интеграция с сайтом

- Настройка

- Тестирование

- внедрение на проект

Yii2:

­*Срок разработки 10 – 12 рабочих дня.*

*Стоимость разработки – 59000 рублей.*

**­** 4 Этап**. Перенос сайта на сервер, тестирование: ­**

- наполнение контентом текстовых страниц проекта при необходимости

- Тестирование сайта в соответствии с чек листом

- Доработка в результате тестирования при выявлении неисправностей

- Перенос сайта на сервер

*Срок разработки 6 – 8 рабочих дней.*

*Стоимость разработки –36400 рублей.*

**Итого сроки разработки составляют: 1,5 – 2 месяца.**

**Итого стоимость разработки сайта под ключ составляет 241800 рублей.**

С уважением,

Руководитель Интернет - агентства «Электрон»

Иванов Виталий

Тел.:+7 (964) 184-43-41

+7 (3412) 23-53-11

E-mail: dir[@web-electron.ru](mailto:manager@web-electron.ru)

[Сайт: web-electron.ru](http://www.web-electron.ru)